梅竹山莊公寓大廈管理委員會

第六屆第一次委員會議議程及記錄

時  　間：中華民國九十一年五月六日(星期一)晚上八時

地  　點：交誼廳一樓

出席委員：吳淑蕙、林大器、郭振泰、張素怡、張燕笙、陳明璋、洪幸苑、黃  汀、

易麗君、張素英、張邦治、孫翠敏、奚道鈞

缺席委員：李安國、孫德珍

主　   席 ：吳主任委員淑蕙

記　   錄 ：張原彰總幹事

列席人員：東京都代表 杜勇清副科長、張原彰總幹事、助理黃憶華

機電人員黃玉清

宣佈開會

一、主委報告：

- 各位委員大家好，承蒙各位在事務繁忙中準時參加本屆（第六屆）委員第一次會議，個人很是感激，今後還需要各位委員多多支持與協助，始能使事務辦理完善盡美，達到為本社區住戶服務之初衷。

- 本次召開委員會議之前，均無接獲委員提出議題，故本人擅自擬定幾個有關急迫性與事務性之議題於會議中討論，祈請有關組別委員海涵見諒。

- 請總幹事、副總幹事、機電人員及行政助理於辦公時間，離開辦公室處理時務時，必須於辦公室門外右牆板上留言，註明外出時間及工作項目。

- 今天開會之議程與議題，管理委員會財務管理辦法，以及各位委員證書，均呈放於各位面前之資料夾中，請大家翻閱；此次會議共有六個提案。關於歷屆財務辦法，只在文字上略作修訂，關於付款之簽核都有明文規定。現在開始逐一討論議題；第一案請景觀組召集人奚道鈞委員說明，供大家參考。

二、提案討論：

第一案                   提案人：H308 景觀、環保組召集人 奚道鈞委員 提

案   由：重新鋪建本社區正門外圍人行道設施事宜。

說   明：

（一）鋪面施工（材料、鋪工、粗砂、碎石、整平、填高5公分）。

（二）挖工部分（挖除、運棄、整理）。

（三）施工項目（放樣、填碎石級配、混凝土、壓實）

A：23 x 3.7=85.1 mCombin（自車道至正門右側）

分 三 段 測 量

長	寬

B：5.5 x 4.5=24.75 mCombin（正門口）

長	寬

C：19 x 3.5=66.5 mCombin（自正門左側至B2車道口右側）

長	寬

A+B+C=176.35 mCombin（總數量）面積

D：176.35 mCombin x 0.5m=88.175mCombin

數量			高	（體積=長*寬*高）

（四）88 mCombinx 300元=26,400元

數量	單價

（五）173 mCombinx 1,200元=207,600元,（176.35 mCombin-3.35 mCombin=173 mCombin）

總數量  單價

$26,400+$207,600=$234,000元（不含稅）

$234,000+$11,700=$245,700元（含稅）

備註：（以大學路市政府設計單價為標準）

景觀組召集人 奚道鈞委員：

今天我要報告是社區前大學路之拓寬，早前所植之樹木，已移走，而社區前方之人行道亦有挖到，而新施工之人行道與現舊有人行道，顏色、品質均差距甚大，故考慮請市政府拓寬之工務局，併入全面相同材料施作，但不幸市府回答是無法配合，基於我們整體之美觀，再考慮請施工單位以同樣之材料，敦請施工，在金錢上補足施作款項，使工程整體化，該附表之金額是施工單位報知，敬請各委員多參與意見！

主任委員 吳淑蕙：

該項工程，我們已行文市府工務局，因已發包在前，所得結果無法改變，故請施工單位協議上列價格作整體施作。而種植樟木之事，已行文市府工務局不再種植，以防樹根延伸到地下停車場，防害結構，改做一排花台種植花卉，一則使景觀更雅致，再則亦可防止機車進入人行道。

安全組召集人 陳明璋委員：

- 正門前之斜坡應配合路面，順其斜度往梅竹大門口，切勿有高低之層次。

- 殘障車坡道應由內向外之設置斜坡道，以供殘障車輛及嬰兒車平穩行走，以保平安。

- 水溝上端馬路排水孔之預留孔應補開，不然會影響梅竹及路面排水。

決   議：該項工程，請吳主任委員及景觀環保組召集人奚道鈞委員，協同施工單位戴先生說明作進一步之瞭解。茲定於91年5月17日晚上7:00時召開臨時會議，請各位委員踴躍參加，地點：老人活動中心。

第二案                          提案人：B113 服務組召集人 張素怡委員 提

案   由：有關本社區游泳池修繕事宜。

說   明：因全台停供”非民生用水”在即，本社區91年游泳池是否開放事宜。

## 開放：1、開放起迄日期。

2、游池設備之修繕。

## 不開放：1、公告原由，請住戶諒解。

## 2、現有設備之維護及保養。

### 游泳池機器改裝、整修事宜：

    - 游泳池機器改裝方案：

說明：

（一）、方案一：

      - 石英砂過濾桶（32英吋）一組$95,500元   含濾材及手動方向控制閥

      - 改裝工資及材料費     一式$16,500元   $112,000元（合計）

（可達水質標準70%）

（二）、方案二：

- 石英砂過濾桶（32英吋）二組

$95,500元X2=$191,000元  含濾材及手動方向控制閥

2、	改裝工資及材料費     一式	$21,000元   $212,000元（合計）

（可達水質標準90%以上）

    - 游泳池整修方案

說明：

（一）、方案一：

(1)、將原有之漆清除、研磨。

(2)、再施以雙液型底漆抹於施工處。

(3)、再施以耐酸鹼EPOXY材質漆鋪平。

(4)、再施以面漆耐酸鹼(EPOXY)達到美觀效果。

以上保固一年，價格$220,000（不含稅），工作5~7天。

（二）、方案二：

(1)、將原有鋁板清除（地板）。

(2)、以1:3水泥沙炭鋪底（含水泥砂及防水劑）。

(3)、鋪設耐酸鹼EPOXY面漆。

(4)、全面鋪設EPOXY面漆。

(5)、四周以帆布鋪設。

(6)、四周圍清潔復原，以達整齊美觀（可保固5年），價$540,000元（不含稅）。

服務召集人 張素怡委員：

現因正值缺水期，政府民間均作節水設施，今年是否還需定期開放游泳池？開放日期請各委員協調，以便籌備。

主任委員 吳淑蕙：

針對有關游泳池機器改裝整修方案說明：

第一案：改以半自動控制更換一組石英砂過濾桶需新台幣$112,000元;

可達水質標準70%。

第二案：改以半自動控制更換二組石英砂過濾桶需新台幣$212,000元;

可達水質標準90%。

安全組召集人 陳明璋委員：

應請早期對現有設備濾水量及速度以及水質衛生問題作全盤之瞭解。

第三案：全面維修，改用水泥磁磚施作，及加鋪設耐酸鹼EPOXY面漆，以達整齊清潔美觀之效果，保固五年，所需費用新台幣$540,000元。

決   議：

- 原則上我們作游泳池開放準備，但因現值缺水期，情況再視政府及自來水公之決策配合之。

- 機具改裝之事，請陳委員與交大游泳池管理部門了解後，另行請列施工價格之明細再作評估，以保安全，節約費用。此提案於第二次委員會議時再討論。

第三案                       	提案人：F409 主任委員 吳淑蕙提

案   由：舉辦本社區住戶母親節暨端午節團康活動事宜。

## 說   明：母親節與端午節合辦，擴大舉行，請住戶共襄盛舉，踴躍參加。

日期91年6月8日舉辦。（自早上9:00~下午3:00止）

報名日期：自91年5月27日~6月3日止。

報名地點：社區管理委員會辦公室，助理黃憶華小姐。

舉辦項目如下：

## 美食佳餚聯誼活動-------中午12:00時。

2、綜藝節目表演（音樂演唱、小朋友舞蹈、跆拳道表演、書法比賽、繪畫、寫作比賽、乒乓球、撞球等比賽）。早上9:00~11:00地點另安排，各項均錄取前取前三名，下午三時頒獎。

3、親子活動：下午1:30~3:00。

4、親子園遊會：自上午9:00~下午3:00時止

跳蚤市場：分義賣與自賣(攤位)准予自賣商設攤，地點另安排。

時間AM9:00~PM3:00

主任委員 吳淑蕙：

每年社區都有舉辦母親節活動，但今年因第五屆委員與第六屆委員會交接期間較為緊迫，而端午佳節亦即將來臨，考慮母親節與端午節活動同時舉辦，希望各委員熱心提出意見，以供參考。因鑒於往年都有籌備活動，而住戶亦不熱烈，希望藉海報邀約大家共襄盛舉，親子活動等節目，可邀請專業人員前來帶動，使氣芬更為熱烈，讓大人小孩扶老攜幼偕來參與，共同歡樂。

副主任委員兼財務組召集人  林大器委員：

為增進社區住戶互動及友誼，亦可自擬表演節目，到管委會登記。

安全組召集人 陳明璋委員：

建議舉辦交大、清大原野山區與大自然認識活動，使小孩與家長共同體認植物花草，並附設各點關卡蓋章再發贈品或獎品。

決   議：該活動請服務組人員共同參與籌劃，擬定內容後共議之，有關費用部份管委會今提撥新台幣陸萬元整之授權使用。

梅竹山莊【母親節&端午節】住戶聯誼活動：        服務組召集人 張素怡擬計劃

- 活動日期：91年6月8日（星期六）

- 活動內容：

  - 親子過五關（AM9:30~11:30）

以趣味性及親子活動為前提。在社區內設置不同關卡約6~8關，以每戶為單位，蓋滿5關，即可領獎。

例：關卡：

(1)、認識社區的動植物。

(2)、搖呼啦圈10次。

(3)、吊單槓5次。

(4)、學編”母親結”吊飾。

(5)學吸管或彩帶粽子。

…………等 ＜ 請各位委員提供好點子 ＞ 。

(？)獎項問題。 ＜ 請主委及各位委員提供建議 ＞

（A）方案：過關者，每戶禮卷 $100。

（B）方案：摸彩（但仍以通通有獎為原則）。

  - 表演活動 （AM10:00~11:00）

徵求社區社團，提供表演。

場地依表演項目決定。

  - 跳蚤市場及義賣（PM13:30~17:00）

歡迎住戶設攤。

  - 中餐聚餐（方式請各位提供高見）。

書法、繪畫、寫作等優良作品，建議以展覽方式，於大廳中安排輪流展出。

第四案                                     提案人：C313 安全委員 陳明璋提

案   由：有關91年3月31日地震後本社區公共建設修繕事宜。

## 說   明：

- 請專家先行勘察。

- 再請營造商評價，招標後施工。

安全組召集人 陳明璋委員：

震後維修，主結構部份牽涉到整體，待規劃完成再作公告。

決   議：住戶內之受損部皆，因廠商無法以每一戶作同樣之評估，以住戶自行發包施工為原則。修護廠商由管理中心提供。

第五案                                    提案人：C313 安全委員 陳明璋提

案   由：有關整建本社區南側門圍牆事宜。

## 說   明：

- 社區雖有裝設紅外線監視系統，但多年來大多未曾使用，現在可能已失作用。

- 就原有的圍牆及鐵欄杆圍牆上加設螺旋形鐵絲網（全加鐵絲網60公分高），網上施以通電至南側門左右鄰居及南側大門止。

決   議：有關南側門圍牆加高興建部份，待與雙邊住戶協商後，再研討，再商議。

第六案                                          提案人： H414 程知方 提

案   由：有關梅竹山莊外窗玻璃清洗及Lobby公設評估維修。

## 說   明：

- 大樓外牆，外窗玻璃可否請人清洗（外窗無法個人清潔）。

- Lobby公設（屋頂漏水），貼皮損壞，請人評估維修。

決   議：

  - 顧及安全，應聘專家實施作業。

  - 先作評估，住戶如有意願再作調查。

【三】、臨時動議：

第一案	提案人：F409 主任委員 吳淑蕙提

案   由：	請清查佔用公共空間之物品。

說   明：	依梅竹公約，公共空間不可任意佔用，消防設施附近亦不可放置物品。爾來多次反映管理公司總幹事，應作此方面清查及勸導，皆無反應。故呈 請委員會鑒察。

決   議：因公共空間依法不得停放物品與佔用，交由管理中心總幹事公告勸導後取締。

【四】、總幹事報告;機電人員報告：請見附件一、二。

【五】、散會。

主任委員：

總幹事：

（附件一）

張總幹事原彰工作報告   91/05/06

- 本月份（91/05）工作首要重點，作331地震後受損維修，查修登記已回收，於4月25日起相繼邀請廠商數家，在總幹事及機電黃先生及廠商陪同，作現場狀況之了解。到目為止已有五家來作評估，但只四家有回寄評估單，現已交安全委員手中。

- 本社區在德利建設公司交屋迄今已五年多，社區內聯絡用對講機故障頻繁，四月份全區登記調查結果，共計139戶。近日台北原廠商弘昌公司會派員來社區安裝維修時，再作價格之商議後，管理中心再向管理委員會作呈報。

- 社區天線改善工程近日住戶反應欠佳，5月3日已電請笙揚通信科技有限公司來作檢查，報價後再呈委員會裁決。

- 其他有期限之工作，如抽污水泥、洗水塔、以及滅火器粉沫之更換以及相關事宜，月底前作統籌呈報。

- 4/9東京都管理公司 林副總經理，至本社區關心並督導勤務，對於本社區所反映的缺點，已責成本人再加強改進。

- 本月環保重點：

    - A~H棟安全梯、扶手、排風煙口、電梯箱等各項工作再加強。

    - A~H棟及地下室滅火器、消防箱等擦拭。

    - 梅、竹園地地板青苔處理（地勢低漥積水所致）。

    - 全區公設蜘蛛網檢查清除。

    - 4/8完成大廳拋光晶化工作（由東京都環保免費施作）。

4/28、5/1東京都管理公司 胡首席協理，帶領日本技師堪查本社區環保工作，並提供專業處理方式，以提高工作效率，環保部將每月至本社區督導環保勤務乙次。

東京都提供相關之環保工具一批配合環保工作之執行。

（附件二）

機電人員黃玉清工作報告   91/05/06

- 本社區此次因地震關係，以致造成多處漏水大致現已多作維修完成。

- 社區照明設備，雖故障損壞多，除有住戶反應維修部份，先作處理外，例行查修是每日必做的工作。

- 緊急使用之發電機、維修、保養已完成，蓄電池已更換，以備急需。

- 對講機因使用時間已久，故障頻繁，現已統計共140戶左右，已聯絡原廠來估價維修。

- 消防系統之安檢工作。現在新企仍在作安全檢查工作，預計到5月18日結束。

- 關於社區電視，91/05/04星期六查修結果，乃是社區強波器之關係，待日後結果再於呈報。

其餘有部份機電方面對查修或更換另作呈報。