梅竹山莊公寓大廈管理委員會

第六屆第三次委員會議議程及記錄

時  　間：中華民國九十一年七月八日(星期一)晚上八時

地  　點：交誼廳一樓

出席委員：吳淑蕙、林大器（張素英代）、郭振泰、李安國、張燕笙、

陳明璋（張燕笙代）、洪幸苑、孫德珍、易麗君（張邦治代）、

張素英、張邦治、奚道鈞。

請假委員：張素怡、黃汀。

缺席委員：孫翠敏。

主　   席 ：吳主任委員淑蕙

列席人員：東京都代表杜勇清副科長、劉專員、張原彰總幹事、助理黃憶華

機電人員 黃玉清

宣佈開會

【一】、主委報告：

各位在座的委員，大家好，今天是本屆（第六屆）召開第三次管理委員會議，承蒙各位準時出席，個人不勝感激，今後還需要各位委員鼎力支持，始能把管理委員會事務辦理得盡善盡美，以盡身為委員之職責。

常言道：「不經一事，不長一智。」自91年3月31日地震後，在召開二次管理委員會議決議：由本人邀請專業人員勘察本社區主結構狀況，再作維繕修復事宜。於是個人敬請黃世昌教授夫人郭素凌老師（她也是土木工程專業者）勘察本社區經331地震後結構事項，經郭老師指點，始知樑柱鋼筋外露之危險性，與嚴重性，以及牆壁龜裂情形，必得請專業人員前來評估修繕乃刻不容緩之事。其他壁面細狀裂縫或磁磚破裂掉落修補後較不影響結構。

因此於91年6月中旬邀請有關組別召集人委員召開臨時會議，商討修繕發包事宜，共同遴選較有專業廠商作各項修繕工程；目前各項施作工程，正在同步進行修繕中。

例如：

- E120、E420、F120、F420、H120、H420等棟頂樓防水修漏補強工程。

- 兒童遊樂區鋼筋外露補強，牆壁裂縫補強修繕工程。

- 頂樓不銹鋼安全門修繕或更新（每棟四扇門，8棟=4X8=32扇門，其中5扇門是更新的，即A、C、D、F、G等棟各一扇）。

- A棟 ~ H棟大廳樑柱及牆壁裂縫修繕與粉刷，以及游泳池天花板修復維繕粉刷。

- 各棟樓層電梯間修繕粉刷等等。有些已逐件完成修繕。

- B1、B3停車場樑柱鋼筋外露、牆壁裂縫亦很嚴重，必須修繕補強。

- B2停車場亦同樣情況，樑柱（部份）鋼筋外露，牆壁裂縫，地面破裂等項，均須作防水防漏補強等工程，而且B2地面積水又直接漏到B3停車場，因而必須先作B2維修。而B3停車場等項施作才能見效而完善。故請機電人員黃玉清與總幹事查檢後一一列出該修繕部位，請專業廠商評估。

不久前B3有住戶之停車位前面周遭，幾手每次下雨地面就積水，人車難以行走，經本人與總幹事前往了解後，請作頂樓防漏施工的莊先生進行防水止漏工程，改善周遭積水環境，該住戶原本心中埋怨而轉為喜悅和善可親。所以事有輕重緩急，如該辦理之事而不急切辦理，效率自然不彰。有關目前修繕工程情況，請總幹事、機電人員就工程修復情況分別報告。

【二】、總幹事報告：（見附件一）; 七月份預定行事曆（見附件二）

【三】、機電人員報告：（見附件三）

【四】、主席補述：

- 社區公共電視，目前已完成一半修復工程，原社區公共電視線路老化損壞，以致收視畫面模糊不清，若更換線路經費龐大，與廠商洽商後，在各棟加裝強波器，分配器等零件，大約花費$10,000元左右，收視即可改善，現已完成A、B、E、G等四棟，其餘四棟（C、D、F、H棟）日後逐棟完成，俾使社區公共電視畫面清晰美善。並擬裝設小耳朵使畫面更美好。

- 消防部份，本是上屆移轉下來未完成事務，到目前仍未施作完畢，驗收工作無法進展，A、D、G三棟之中繼消防馬達及警報系統未完成修復，後經G棟住戶孫先生介紹一位消防專業人員告知，A、D、G三棟中繼馬達中再裝設馬力較小之馬達作輔助（7.5HP輔助加壓泵浦/100m），可使少量補水時，不致於發出剌耳馬達聲。新企要求領款先付2/3，其餘1/3消防款俟三台中繼馬達修復完善後始可領款。

- 對講機已完成大部份，現存者只是住戶室內部份，因住戶配合度關係，已先約定通知仍未見住戶等候。

- 下個月瓦斯公司來本社區作安全檢查，希望社區住戶配合瓦斯安檢工作，管委會會事先公告，希望住戶在瓦斯公司擬定的時間內填寫您在家的時間，以便作安檢。

景觀&環保組李安國委員：	住戶填寫配合時間，儘可照預定每日工作量填入，使工作與量配合，早日完成安檢，以保安全，不要重蹈消防檢修覆轍。

【五】、提案討論：

第一案                  	提案人：梅竹山莊管理委員會 提

案   由：B1~B3車道鋪設柏油路事宜。

說   明：

- 自91年3月31日地震後，車道原鋪設水泥溝槽明顯呈現龜裂損壞，行車不便且危險。

- 若鋪柏油，以利行車安全。

討   論：

景觀&環保組李安國委員：柏油不適，下雨磨擦力不足以水泥構槽為宜。

決   議：仍維持水泥條狀施作。

第二案  	提案人：梅竹山莊管理委員會 提

案   由：B1~B3停車場劃黃線（車道線）以及重劃車位號碼。

說   明：車道線及車位號碼模糊不清，不易辨認。

討   論：

監察組召集人張素英委員：本案可暫緩，待留後可議。

決   議：通過監察組召集人張素英委員所提。

第三案  	提案人：梅竹山莊管理委員會 提

案    由：開放本社區室內游泳池供住戶休閒娛樂活動。

說    明：開放時間：自91年7月14日（星期日）至9月30日（星期一）止。

- 自91年7月14日（星期日）起，早上9點~中午12點（中午12:00 ~ 2:00午休），下午2點~晚上9點。

- 星期一 ~ 星期五下午2點 ~ 晚上9點。

- 星期六、日早上9點 ~ 中午12點（中午12:00 ~ 2:00午休），下午2點 ~晚上9點。

- 星期一 ~ 五游泳訓練班上午9點 ~ 10點（初學班），上午10:30 ~ 11:30（中級班），以兩週為一期（共10堂課），費用$2,000元。

有意者請到管理委員會向行政助理黃小姐報名。每班以不超過12人為限。

決    議：通過如期開放。供社區多一遊樂場所，游泳池開放時間內有救生員，非開放時間無救生員在場，嚴禁人員進入池中游泳。

【六】、臨時動議

第一案	服務組 洪幸苑委員 提

案    由：有關社團之成立，申請使用場地事宜。

說    明：有關社團之成立，申請使用場地，因外來人數多，以致造成社區管理及環保問題，是否需擬定社團中梅竹住戶人數，所佔之比例再作考量是否可成立。

決    議：

- 調閱歷屆有關使用條款之規定查報。

- 擬定比率：使社團中本社區之住戶應有適當之比例。

- 下次會議時，請社團負責人來會議中列席溝通。

【七】、散會。

主任委員：

總幹事：